Cronograma de Referencia:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datas** | | **Atividade / Tarefa** | **Produto / Resultado** | **Fase** |
| **De** | **Até** |
| 01 / 02 / 22 | 15 / 02 /22 | 1. Estudo dos sistemas de controle de versão adotados com maior frequência pelo mercado empresarial. | Descobrir qual o sistema mais utilizado em contrapartida a facilidade de integração com sistemas externos. | Primeira Entrega |
| 14 / 02 / 22 | 26 / 02 / 22 | 1. Construção do documento do projeto integrado com devidas análises. | Viabilidade do projeto. | Primeira Entrega |
| 12 / 04 / 22 | 25 / 04 / 22 | 1. Levantamento de restrições arquiteturais. | Restrições Arquiteturais | Primeira Entrega |
| 26 / 04 / 22 | 01 / 05 / 22 | 1. Levantamento de requisitos funcionais e não funcionais | Principais funcionalidades a serem desenvolvidas respeitando os limites derivados do levantamento de requisitos. | Primeira Entrega |
| 01 / 05 / 22 | 03 / 05 / 22 | 1. Construção de diagrama de contexto |  | Primeira Entrega |
| 04 / 05 / 22 | 07 / 05 / 22 | 1. Construção de diagrama de containers |  | Segunda Entrega |
| 08 / 05 / 22 | 15 / 05 / 22 | 1. Construção do diagrama de componentes |  | Segunda Entrega |
| 16 / 05 / 22 | 20 / 05 / 22 | 1. Prototipação com wireframe |  | Segunda Entrega |
| 21 / 05 / 22 | 30 / 05 / 22 | 1. Construção autenticação |  | Segunda Entrega |
| \_\_ / \_\_ / \_\_ | \_\_ / \_\_ / \_\_ | 1. Construção API CRUD e Integração AD Microsoft |  | Segunda Entrega |
| \_\_ / \_\_ / \_\_ | \_\_ / \_\_ / \_\_ | 1. Integração API com ferramenta de gestão de mudança Service Now |  | Segunda Entrega |
| \_\_ / \_\_ / \_\_ | \_\_ / \_\_ / \_\_ | 1. Integração API com Slack |  | Segunda Entrega |
| \_\_ / \_\_ / \_\_ | \_\_ / \_\_ / \_\_ | 1. Integração API com Teams |  | Segunda Entrega |
| \_\_ / \_\_ / \_\_ | \_\_ / \_\_ / \_\_ | 1. Documentação dos cenários de testes a serem realizados |  | Segunda Entrega |
| \_\_ / \_\_ / \_\_ | \_\_ / \_\_ / \_\_ | 1. Deploy dos serviços na AWS |  | Segunda Entrega |
| \_\_ / \_\_ / \_\_ | \_\_ / \_\_ / \_\_ | 1. Cenários |  | Segunda Entrega |
|  |  | 1. Evidências da avaliação |  | Terceira Entrega |
| \_\_ / \_\_ / \_\_ | \_\_ / \_\_ / \_\_ | 1. Resultados obtidos |  | Terceira Entrega |
|  |  | 1. Avaliação crítica dos resultados |  | Terceira Entrega |
| \_\_ / \_\_ / \_\_ | \_\_ / \_\_ / \_\_ | 1. Conclusão do projeto |  | Terceira Entrega |